富裕县2*40MW农林生物质热电项目

（一期二期）

燃料车间钢结构及屋面压型钢板材料及施工、

上料栈桥钢结构及墙面屋面封闭材料及施工、

烟道支架钢结构材料及施工

商务招标公告

招标编号：JZNY-FYSWZ80-2022-217

招标人：沈阳昊诚电气有限公司

中国·哈尔滨市南岗区

二〇二二年三月

招标公告

| 序号 | 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 富裕县2*40MW农林生物质热电项目（一期二期） 燃料车间、上料栈桥及烟道支架钢结构工程 |  |
| 2 | 工程地点 | 富裕县工业园区内 |  |
| 3 | 工程规模 | 2*40MW生物质热电项目 |  |
| 4 | 工期要求 | 2022年5月1日开工-2022年7月30日完工 |  |
| 5 | 招标范围 | 见投标人须知第1条 |  |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |  |
| 7 | 资金来源 | 企业自筹资金 |  |
| 8 | 投标单位资质要求 | 专业承包叁级以上（含叁级）资质 |  |
| 9 | 投标保证金 | 伍万元 |  |
| 10 | 标前会及现场踏勘 | 不组织标签会，投标商自行安排现场踏勘。 |  |
| 11 | 投标文件份数 | 投电子版标书独立文档2份 1.商务技术一份（不体现报价）， 2.报价单一份（PDF和Excel各一份） |  |
| 12 | 投标截止时间. | 2022年3月23日下午14时整 |  |
| 13 | 投标文件送达地点 | 电子开标，无需到现场，请将投标文件发至邮箱：zb@jze.com.cn |  |
| 14 | 开标 | 时间：2022年3月23日下午14时整 邮箱地址：zb@jze.com.cn |  |
| 15 | 投标有效期. | 从投标截止日起 90 天 |  |
| 16 | 联系人 | 商务联 系 人：李园园 电 话：18246093616 电子邮箱：jzcg8@jiuzhougroup.com | 技术联系人：杜 鹏 电 话：15545243939 电子邮箱：542333666@qq.com |
| 17 | 标书费、保证金 汇款账户 | 标书费：500元，投标保证金：50000元 户名：哈尔滨九洲集团股份有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行 账号：23001867151050002942 汇入城市：黑龙江省哈尔滨市 |  |
| 18 | 评标方法：综合评定法， 中标服务费：中标方须支付中标服务费（合同总价的1%）,包含在总价中，不在单独列出。 |  |  |

投标须知

总  则

  - 工程说明及招标范围

    - 工程说明

      - 工程名称：富裕县2*40MW农林生物质热电项目（一期二期）

      - 建设地点：齐齐哈尔市富裕县工业园区内

      - 工程规模和性质：本工程为新建电厂2×40MW机组燃料车间钢结构及屋面压型钢板材料及施工、上料栈桥钢结构及墙面屋面封闭材料及施工、烟道支架钢结构材料及施工招标。

      - 质量标准：本工程质量标准必须全面达到国家和电力行业标准，本工程质量要求为优良等级，综合水平达国内一流。

      - 工期要求：2022年5月1日开工-2022年7月30日完工

    - 招标范围：按照设计图纸要求，包工包料完成燃料车间钢结构及屋面压型钢板材料及施工（含雨水管）、上料栈桥钢结构及墙面屋面封闭材料及施工（含压型钢板底模、含塑钢窗）、烟道支架钢结构材料及施工(材料清单详见图纸)。

- 注：燃料车间、上料栈桥屋面及墙面封闭做法及材料规格颜色样式与我司梅里斯项目、泰来项目保持一致。

  - 招标名称:富裕县2*40MW农林生物质热电项目（一期二期）燃料车间、上料栈桥、烟道支架钢结构工程施工招标

    - 招标方式：本工程采用公开招标方式，按照“公开、公平、公正”的原则，择优选定中标单位

  - 资金来源：企业自筹

  - 资格要求与合格条件:

    - 为履行本施工合同，参加投标的施工企业（以下称“投标单位”）必须具有施工资质和相应的业绩。

    - 投标单位必须具有中华人民共和国独立法人资格。

    - 投标单位必须具备专业承包叁级以上（含叁级）资质

    - 投标单位必须有施工经验和业绩。

    - 投标单位在近5年内不曾在任何合同中违约被逐或因自身的原因而使任何合同被解除。

    - 具有被授予合同的资格，投标单位应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：

(1)证明具备投标资格的有效的原始文件及复印件（包括营业执照、资质等级、劳动部门颁发的安全施工许可证，ISO9000认证证书）。

(2)投标单位在近5年完成的与本合同工程相似及其履行情况和现在正在履行的合同情况，以及近三年质量回访记录。

(3)提供项目经理、副经理、项目总工程师简历及拟在施工现场主要施工管理人员的情况。

(4)提供完成合同拟采用的主要施工机械设备情况。

(5)投标单位提供财务状况，包括近3年经过审计的主要财务报表，今后2年的财务计划和本年度及下年度合同项目及施工产值；并要求投标单位货币资金与存货之和（不含在建工程）大于目前已承担工程的剩余部分与本工程准备投标部分之和的10%。

(6)投标单位目前和近2年涉及诉讼的资料。

(7)具有独立处理同类工程地方事宜的能力情况。

  - 投标费用

投标单位应承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

  - 技术要求

- 燃料车间：屋面压型钢板，型号YX51-380-760型单板，板厚为0.6mm，具体规格按设计图纸要求；

- 上料栈桥：墙面板采用100厚工厂预制复合岩棉保温压型钢板，屋面板采用120厚工厂预制复合岩棉保温压型钢板。岩棉容重120kg/m3，A级不燃，彩板0.6mmPVDF外/0.5mmPE内。塑钢窗采用推拉窗，中财70型材（外灰内白），春光五金件，钢化玻璃（5+8A+5+8A+5）。